|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Sí, hasta la fecha hemos cumplido con los tiempos definidos en la carta Gantt. Todas las actividades de mi responsabilidad (como el modelo de datos, migraciones y el plan de pruebas) están en estado Completado o En curso según lo planificado. El principal facilitador ha sido contar con una documentación de planificación completa lo que redujo la incertidumbre al momento de diseñar el plan de pruebas y los casos de prueba.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar el déficit de capacidad proyectado, aplicamos las medidas de contención documentadas, lo que implicó priorizar estrictamente el alcance usando la técnica MoSCoW para enfocarnos en el núcleo del sistema. y aumentar nuestra dedicación horaria. Respecto a las dificultades técnicas he documentado los defectos y planeo corregir estos tests junto a Jesús, asegurándonos de que la API REST sea estable antes de avanzar a las pruebas de usabilidad y de integración finales.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo positivamente, ya que he cumplido con los objetivos establecidos. Destaco la estructuración del modelo relacional en Supabase con políticas de acceso a nivel de fila (RLS) versionadas, lo que garantiza un esquema robusto y seguro para el resto del sistema. También valoro la creación de un plan de pruebas trazable y coherente con los requerimientos. Para mejorar, me gustaría fortalecer mis habilidades en automatización de pruebas de integración, de manera que pueda anticipar desajustes entre módulos (como los fallos actuales de autenticación en el backend) y resolver la deuda técnica con mayor celeridad sin afectar el cronograma.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta la gestión del tiempo frente al riesgo técnico restante (el pipeline 3D en Modal), especialmente por el déficit de horas documentado. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta a mi docente guía: Dado el déficit de capacidad documentado, ¿Es preferible llegar a la presentación final con un visor 3D menos interactivo, pero con una cobertura de pruebas impecable y sin deuda técnica, o priorizamos integrar el visor 3D completo asumiendo que algunas pruebas automatizadas queden pendientes?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir permanentemente las actividades, ya que los roles de Frontend, Backend/Worker y BD/QA están funcionando de manera complementaria. Sin embargo, dada la carga de trabajo que implica la corrección de la deuda técnica del backend (autenticación dual y pruebas), asumiré tareas adicionales de revisión de código (pair programming) para apoyar a Jesús, asegurando la estabilidad de la API REST antes del cierre

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? El trabajo en grupo ha sido ordenado y eficiente. Destaco fuertemente nuestra disciplina metodológica: coordinar nuestro trabajo y nuestros tiempos para que todo fluya como corresponde. Como aspecto a mejorar, podríamos optimizar la comunicación técnica durante las integraciones ya que debido a que los 3 trabajamos, a veces no tenemos los mismos tiempos, pero a pesar de ello, destaco nuestra capacidad de resolver los problemas a través de una conversación activa. El fallo de las pruebas por el uso de dependencias inconsistentes refleja que necesitamos mayor sincronización al momento de hacer pull requests en el monorepo, para detectar estas discrepancias antes de que se acumulen como deuda técnica.