|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Corte: inicio de la semana 12. Revisando mi carta Gantt, he podido cumplir en los tiempos definidos las actividades que tengo a cargo y no tengo actividades con retraso. Mi estado individual es el siguiente: • Completado: mejora de los documentos de diseño que me correspondían (SRS IEEE 830/historias de usuario, casos de uso, diagrama de clases y diagramas de actividad), planificada entre S6 y S9. • Completado: mejora de los documentos de gestión y del cronograma (S6–S9), junto con el equipo. • En curso, según lo planificado: desarrollo de la API REST en NestJS (S8–S14), pipeline de reconstrucción 3D en Modal (S8–S13), entrega del .splat para el visor (S10–S14), despliegue e infraestructura en Vercel, Render y Modal (S6–S16), documentación de la metodología incremental (S7–S15) y entregables formales (Informe de Avance en S12, Informe Final en S15 y defensa el 18 de diciembre). Factores que facilitaron mi trabajo: • La documentación de planificación completa y trazable (matriz RF↔CU↔HU↔incrementos), que me permite construir el backend y el worker sobre requerimientos claros. • Mi rol bien delimitado dentro del equipo (backend, worker 3D, cronograma e infraestructura) y la reunión semanal con actas, donde reviso el estado de mis actividades. • Servicios administrados (Supabase, Vercel, Render, Modal), que simplifican el despliegue y me ahorran tiempo de configuración. Factores que dificultaron mi trabajo: • Concentro cuatro responsabilidades al mismo tiempo (backend, worker 3D, cronograma e infraestructura), lo que exige priorizar bien mis horas dentro del déficit de capacidad de 114 horas documentado en el Documento de Gestión (RC-03). • El pipeline 3D depende de la GPU serverless y de la calidad de las capturas, lo que condiciona el plazo de entrega del .splat que Lorna necesita para el visor.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? • Capacidad de horas: aplico las medidas de contención definidas en el Documento de Gestión (RC-03) y priorizo mis tareas con MoSCoW, de modo de asegurar primero lo esencial de cada incremento. • Dependencia del pipeline 3D: reviso su estado semanalmente en la reunión de equipo y priorizo tener una salida .splat estable antes de la integración del visor, para que Lorna pueda avanzar sin bloqueos. • Coordinación del cronograma: registro los acuerdos en actas y actualizo el estado de mis actividades cada semana; si una actividad mía acumulara más de una semana de retraso, lo escalaría según el procedimiento de 4 niveles del Documento de Gestión. • Cierre del semestre: distribuyo mis entregas (Informe de Avance en S12, Informe Final en S15 y presentación) para no concentrar el trabajo en las últimas semanas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo como bueno y cumplido en los plazos de mi Gantt hasta este punto. Lo que destaco: • Haber mantenido el cronograma alineado con las tres fases oficiales y con los hitos (Informe de Avance en S12, Informe Final en S15 y defensa el 18 de diciembre). • El avance del pipeline de reconstrucción 3D (COLMAP vía Nerfstudio → splatfacto → exportación .splat), que entrega la base para el visor. • La coherencia entre los documentos de diseño y gestión, tras la revisión cruzada con los documentos 1.4 y 1.5. Lo que podría mejorar: • Planificar con más holgura mi capacidad de horas, considerando el déficit documentado, para no depender de esfuerzos de último minuto. • Comunicar antes los bloqueos de dependencias (por ejemplo, la entrega del .splat al visor) para no concentrar trabajo al cierre. • Documentar con más anticipación las decisiones técnicas del backend y del pipeline, para facilitar el Informe Final.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? • Sobre la defensa, me gustaría saber qué alcance mínimo del visor 3D se espera mostrar el 18 de diciembre y si basta con escenas reconstruidas de prueba o se requiere un flujo completo de punta a punta. • ¿Qué formato de evidencias del sistema (aplicación y base de datos) se espera para el Informe Final en S15? • Siendo un proyecto grupal, ¿cómo se diferenciará la evaluación individual? Quiero asegurarme de que mis responsabilidades (backend, worker 3D, cronograma e infraestructura) queden bien reflejadas en el plan de trabajo. • Pregunta para el docente guía (Luís Bravo): ¿qué nivel de detalle espera en la documentación de la metodología incremental y en los resultados de las pruebas, considerando el tiempo restante? • Pregunta para mis pares: ¿cómo han manejado ustedes las dependencias entre componentes que avanzan en paralelo?

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No considero necesario redistribuir mis actividades. Mantengo mis responsabilidades: backend, worker de reconstrucción 3D, coordinación del cronograma e infraestructura de despliegue. Las actividades nuevas de la Fase 2 ya están asignadas: plan de pruebas, casos de prueba y resultados de pruebas a Aldo (con Lorna en los casos de usabilidad), y la documentación de la metodología incremental a mí. Propongo reforzar el apoyo cruzado en el cierre: yo con Lorna en la entrega del .splat y la integración del visor, yo con Aldo en la validación del backend en las pruebas, y los tres en el Informe Final y la presentación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Aspectos positivos: • Roles claros y complementarios, que evitan duplicar trabajo y me permiten concentrarme en mis actividades del Gantt. • Reunión semanal con actas y estados de avance, y decisiones colegiadas aunque no exista un jefe de proyecto formal. • Conflictos (RC-01 metodología, RC-02 escritura del worker en la base de datos y RC-03 déficit de capacidad) resueltos mediante el procedimiento definido, sin afectar el ritmo del equipo. • Repositorio único (monorepo) y control de versiones en GitHub, que facilitan la integración. Aspectos a mejorar: • Anticipar las dependencias entre el pipeline 3D y el visor para no concentrar trabajo al final. • Repartir mejor la carga ante el déficit de horas y evitar la concentración de entregas al cierre. • Cerrar los acuerdos y registrarlos en acta con mayor rapidez.