Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Lorna Zúñiga Aguilera |
| --- | --- |
| Rut | 15.888.911-0 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | Jesús Rojas Gutiérrez |
| --- | --- |
| Rut | 25.947.745-k |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

| Nombre estudiante | Aldo Espinoza Daza |
| --- | --- |
| Rut | 19.668.827-7 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Oeste |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | AutoSplat — Plataforma web de compraventa de vehículos con visualización 3D mediante Gaussian Splatting |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y aplicaciones web (frontend y backend). Ingeniería de datos y administración de bases de datos. Integración de sistemas / arquitecturas distribuidas. |
| Competencias | Diseñar y desarrollar soluciones de software siguiendo una metodología de trabajo, aplicando buenas prácticas de ingeniería. Modelar y administrar bases de datos relacionales, aplicando normalización, integridad referencial y políticas de seguridad de datos. Diseñar arquitecturas de software modulares, evaluando alternativas tecnológicas según los requerimientos del proyecto. Aplicar procesos de integración continua, control de versiones y despliegue de soluciones. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El mercado de compraventa de vehículos usados en Chile opera mayoritariamente sobre portales de avisos clasificados (Yapo.cl, Chileautos, entre otros) cuya experiencia de visualización del vehículo se limita a fotografías estáticas en 2D. Esto genera una asimetría de información entre comprador y vendedor: el comprador no puede apreciar en detalle el estado real de la carrocería, el interior o posibles daños antes de coordinar una visita presencial, lo que se traduce en tiempos de venta más largos, desconfianza y visitas presenciales innecesarias. AutoSplat busca resolver este problema incorporando visualización 3D interactiva del vehículo mediante la técnica de Gaussian Splatting, generada automáticamente a partir de un set de fotografías tomadas por el propio vendedor, sin requerir equipamiento de escaneo 3D profesional (cámaras LiDAR, escáneres industriales, etc.). El proyecto es relevante para el campo laboral de Ingeniería en Informática porque integra desarrollo full-stack (frontend, backend, base de datos), procesamiento de datos con técnicas de visión por computador y machine learning (Structure-from-Motion, entrenamiento de modelos de radiancia neuronal/Gaussian Splatting), y despliegue de arquitecturas distribuidas — competencias transversales de alta demanda en la industria del software actual. El contexto de aplicación es el mercado de compraventa de vehículos usados en Chile (particulares y pequeños concesionarios), impactando directamente a vendedores particulares que buscan destacar sus publicaciones y a compradores que requieren mayor confianza antes de contactar al vendedor. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web full-stack que permite a vendedores particulares publicar avisos de vehículos con información técnica, fotografías y, adicionalmente, un modelo 3D navegable generado automáticamente mediante Gaussian Splatting a partir de fotografías del vehículo. El vendedor sube un conjunto de imágenes (mínimo 20, cubriendo distintos ángulos del vehículo). Un worker de procesamiento en Python ejecuta un pipeline de reconstrucción 3D (extracción de poses de cámara con COLMAP vía Nerfstudio, entrenamiento del modelo splatfacto y exportación a formato .splat) y publica el resultado, que se visualiza en el navegador mediante WebGL sin necesidad de plugins ni aplicaciones adicionales. El comprador puede entonces rotar, acercar y explorar el vehículo en 3D directamente desde la ficha de publicación. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige diseñar y construir una solución de software completa (frontend, backend, base de datos y un servicio de procesamiento asíncrono), lo que pone en práctica directamente la competencia de diseño y desarrollo de soluciones de software con metodología de trabajo definida. El modelado de la base de datos relacional (usuarios, vehículos, imágenes, modelos 3D, jobs de procesamiento, favoritos, mensajes y notificaciones), junto con la definición de políticas de acceso a nivel de fila (RLS), aplica directamente la competencia de modelado y administración de bases de datos. La arquitectura distribuida —frontend desacoplado del backend, un servicio worker independiente para el procesamiento pesado de Gaussian Splatting y despliegue en servicios cloud (Vercel, Render y GPU serverless)— pone en práctica el diseño de arquitecturas de software modulares y la integración de servicios. |
| Relación con los intereses profesionales | El equipo tiene interés en el desarrollo de aplicaciones web full-stack modernas y en la aplicación práctica de técnicas de procesamiento de imágenes e inteligencia artificial a problemas reales de negocio. AutoSplat permite combinar ambos intereses en un solo proyecto: por un lado, el desarrollo de un producto web completo con foco en experiencia de usuario, y por otro, la integración de un pipeline de reconstrucción 3D basado en técnicas de vanguardia (Gaussian Splatting), lo que representa un desafío técnico atractivo y un antecedente relevante para el desarrollo profesional del equipo en el área de desarrollo de software e ingeniería de datos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El desarrollo del proyecto es factible dentro del período académico asignado a la Asignatura de Portafolio de Título (aproximadamente 3 meses / 18 semanas, distribuidas en las 3 fases del portafolio), considerando lo siguiente: - Duración del semestre: se dispone de 18 semanas de trabajo, organizadas en 3 fases (definición, desarrollo/avance y cierre), lo que permite planificar incrementos funcionales entregables al final de cada fase. - Horas asignadas a la asignatura: el equipo cuenta con 3 integrantes, lo que permite distribuir el trabajo en paralelo entre frontend, backend/base de datos y el worker de procesamiento 3D. - Materiales requeridos: equipos personales de los integrantes, cuentas gratuitas o de nivel de entrada en Supabase (PostgreSQL + Storage), Cloudinary (imágenes), Vercel y Render (deploy), y crédito de cómputo GPU en un proveedor serverless (Modal) para el entrenamiento del modelo Gaussian Splatting. - Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de librerías y frameworks open source maduros (Nerfstudio, COLMAP, gsplat.js) que evitan implementar desde cero los algoritmos de reconstrucción 3D y visualización; disponibilidad de servicios cloud con planes gratuitos suficientes para un proyecto académico. - 5. Factores externos que dificultan su desarrollo y cómo se abordan: el entrenamiento de modelos de Gaussian Splatting es intensivo en cómputo GPU; se mitiga usando iteraciones de entrenamiento reducidas para el ambiente de desarrollo/demo y GPU serverless bajo demanda (Modal) solo para el procesamiento real. La dependencia de la calidad de las fotografías subidas por el vendedor con un indicador de calidad mínima de fotos antes de habilitar la reconstrucción. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una plataforma web de compraventa de vehículos que incorpore visualización 3D interactiva mediante Gaussian Splatting, generada de forma automatizada a partir de fotografías del vehículo, con el fin de reducir la asimetría de información entre comprador y vendedor y mejorar la experiencia de publicación y exploración de avisos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar e implementar un modelo de datos relacional que soporte usuarios, publicaciones de vehículos, imágenes, modelos 3D, jobs de procesamiento, favoritos, mensajería y notificaciones, incluyendo políticas de seguridad a nivel de fila (RLS). - Desarrollar una API REST (backend) que exponga los servicios de autenticación, gestión de publicaciones, carga de imágenes y consulta del estado de procesamiento de los modelos 3D. - Implementar una aplicación web (frontend) que permita a vendedores publicar vehículos mediante un asistente guiado de carga de fotografías, y a compradores explorar el catálogo, filtrar vehículos y visualizar el modelo 3D en el navegador. - Construir un servicio de procesamiento (worker) que ejecute el pipeline de reconstrucción 3D — extracción de poses de cámara, entrenamiento del modelo de Gaussian Splatting y exportación al formato de visualización — y reporte el progreso del proceso en tiempo real. - Desplegar la solución completa en una arquitectura cloud distribuida (frontend, backend, base de datos, almacenamiento de imágenes/modelos y procesamiento GPU) y validar su funcionamiento de extremo a extremo mediante pruebas. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará utilizando una metodología de desarrollo incremental. Se eligió este enfoque (en lugar de un marco ágil tipo Scrum con sprints formales, ceremonias y roles especializados) porque el equipo es reducido (3 integrantes), el período de desarrollo está fijado externamente por el calendario académico (3 fases ya definidas por la asignatura de Portafolio de Título) y los requerimientos del producto están razonablemente acotados desde el inicio, con baja necesidad de replanificación frecuente propia de contextos con alta incertidumbre de negocio. Bajo el modelo incremental, el sistema se construye y entrega en bloques funcionales sucesivos (incrementos), cada uno de los cuales agrega un conjunto de funcionalidades completas y operativas sobre la base ya construida, en lugar de avanzar en una única entrega monolítica al final del proyecto. Cada incremento pasa por las etapas clásicas de análisis, diseño, implementación y pruebas, y se valida contra los criterios de aceptación definidos antes de iniciar el siguiente incremento. Los incrementos planificados son los siguientes: - Incremento 1 — Fundaciones: modelado y creación de la base de datos (Supabase/PostgreSQL), autenticación de usuarios y estructura base de los tres módulos del sistema (frontend, backend, worker). - Incremento 2 — Gestión de publicaciones: CRUD de vehículos, carga de imágenes (Cloudinary), catálogo con filtros y ficha de detalle del vehículo. - Incremento 3 — Reconstrucción 3D: pipeline completo del worker (COLMAP → entrenamiento Gaussian Splatting → exportación a .splat), integración con el backend mediante jobs de procesamiento y despliegue GPU serverless. - Incremento 4 — Visualización 3D y experiencia de usuario: visor 3D interactivo embebido en el detalle del vehículo, favoritos, mensajería entre comprador y vendedor, notificaciones. - Incremento 5 — Cierre: panel de administración, pruebas de extremo a extremo, ajustes de rendimiento/seguridad y documentación final. Cada incremento se cierra con pruebas funcionales sobre lo construido (unitarias en backend y frontend, y pruebas manuales guiadas del flujo end-to-end) antes de avanzar al siguiente bloque, lo que permite detectar y corregir desviaciones tempranamente sin comprometer el avance global del proyecto. Roles y responsabilidades del equipo: - Jesús Rojas Gutiérrez Rol principal: Desarrollo Backend y Worker 3D Responsabilidades: API NestJS, integración con Supabase, diseño del pipeline de procesamiento Python (COLMAP, Nerfstudio, exportación de modelos) y despliegue del worker. - Lorna Zúñiga Aguilera Rol principal: Desarrollo Frontend Responsabilidades: Interfaz React, flujo de publicación de vehículos, catálogo, visor 3D, experiencia de usuario y pruebas de componentes. - Aldo Espinoza Daza Rol principal: Base de Datos e Integración Responsabilidades: Modelado de datos, migraciones y políticas RLS, integración entre módulos, documentación técnica y coordinación de despliegue.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Diagrama Entidad-Relación de la Base de Datos | Modelo relacional completo del sistema (usuarios, vehículos, vehicle_images, vehicle_3d_models, processing_jobs, favorites, messages, notifications), con llaves primarias, foráneas, cardinalidades y restricciones de integridad. | Permite validar que el modelo de datos soporta correctamente los procesos de publicación, procesamiento 3D y comunicación entre usuarios antes de iniciar la implementación. |
| Avance | Diagramas de Arquitectura 4+1 (Kruchten) | Conjunto de vistas de arquitectura del sistema: Vista Lógica (módulos y clases principales), Vista de Procesos (flujo del pipeline de procesamiento 3D y comunicación entre servicios), Vista de Desarrollo (organización del monorepo y dependencias), Vista Física/Despliegue (distribución en Vercel, Render, Supabase y GPU serverless) y Vista de Casos de Uso (escenarios que amarran las cuatro vistas anteriores). | Documenta las decisiones arquitectónicas del sistema distribuido (frontend, backend, worker y base de datos) desde múltiples perspectivas, facilitando su comprensión y sustentación ante el docente evaluador. |
| Avance | Mockups / Prototipo de baja-media fidelidad | Prototipos de las pantallas principales del sistema: home, catálogo con filtros, ficha de detalle de vehículo con visor 3D, asistente de publicación (wizard de 4 pasos) y panel de usuario/administrador. | Valida la propuesta de experiencia de usuario y sirve de referencia visual para la implementación del frontend, antes de invertir tiempo de desarrollo. |
| Avance | Plan de Trabajo y Carta Gantt | Planificación detallada de actividades por incremento, con responsables, duración y dependencias, distribuida en las 3 fases del período académico (18 semanas). | Permite hacer seguimiento del avance real del proyecto respecto a lo planificado y anticipar riesgos de desviación en el cronograma. |
| Final | Repositorio de código fuente (Backend, Frontend, Worker, Base de Datos) | Código fuente completo del sistema en un repositorio versionado (monorepo), incluyendo scripts de migración de base de datos y pruebas automatizadas. | Constituye el producto final tangible del Proyecto APT y evidencia la aplicación práctica de las competencias del perfil de egreso. |
| Final | Manual técnico y de despliegue | Documento que describe la arquitectura final implementada, instrucciones de instalación, variables de entorno y procedimiento de despliegue en los distintos ambientes (frontend, backend, worker). | Permite que un tercero (docente evaluador u otro desarrollador) pueda instalar, ejecutar y comprender el sistema de forma autónoma. |
| Final | Informe de pruebas | Resultados de pruebas unitarias de backend y frontend, y de pruebas funcionales end-to-end del flujo completo (publicación de vehículo → procesamiento 3D → visualización). | Evidencia la calidad y el correcto funcionamiento del sistema desarrollado antes de la entrega final. |
| Final | Demostración funcional del sistema | Presentación en vivo (o video) del flujo completo de la plataforma: registro/login, publicación de un vehículo con fotos, procesamiento del modelo 3D y visualización interactiva en el catálogo. | Permite verificar de forma directa el cumplimiento del objetivo general del proyecto ante el docente evaluador. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades / Tareas | Descripción Actividades / Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Modelado de bases de datos | Diseño del modelo E-R y migraciones | Definir tablas, relaciones, restricciones y políticas RLS del sistema. | Supabase, PostgreSQL | 1 semana | Aldo Espinoza | Base para todos los módulos siguientes. |
| Desarrollo de software | Autenticación y estructura base | Configurar Supabase Auth, estructura del backend NestJS y del frontend React. | NestJS, React, Vite | 1 semana | Jesús Rojas / Lorna Zúñiga | Incremento 1. |
| Desarrollo de software | CRUD de publicaciones de vehículos | API y UI para crear, editar, listar y eliminar publicaciones de vehículos. | NestJS, React, Supabase | 2 semanas | Jesús Rojas / Lorna Zúñiga | Incremento 2. |
| Desarrollo de software | Carga de imágenes y catálogo con filtros | Integración con Cloudinary, wizard de carga de fotos y catálogo con filtros de búsqueda. | Cloudinary, React | 2 semanas | Lorna Zúñiga | Incremento 2. |
| Ingeniería de datos / Procesamiento | Pipeline COLMAP y extracción de poses | Implementar el paso de extracción de poses de cámara sobre el set de imágenes subido. | Python, Nerfstudio, COLMAP | 2 semanas | Jesús Rojas | Incremento 3 — requiere validación con imágenes reales. |
| Ingeniería de datos / Procesamiento | Entrenamiento del modelo Gaussian Splatting | Entrenamiento splatfacto y exportación del modelo al formato .splat. | Nerfstudio, GPU (Modal) | 2 semanas | Jesús Rojas | Incremento 3 — punto crítico del proyecto. |
| Integración de sistemas | Orquestación de jobs de procesamiento | Comunicación backend-worker mediante webhook y reporte de progreso. | NestJS, Modal, Supabase REST | 1 semana | Jesús Rojas / Aldo Espinoza | Incremento 3. |
| Desarrollo de software | Visor 3D interactivo | Integración del visor WebGL (gsplat.js) en la ficha de detalle del vehículo. | WebGL, gsplat.js | 1 semana | Lorna Zúñiga | Incremento 4. |
| Desarrollo de software | Favoritos, mensajería y notificaciones | Funcionalidades de interacción entre comprador y vendedor. | NestJS, React, Supabase | 2 semanas | Lorna Zúñiga / Jesús Rojas | Incremento 4. |
| Desarrollo de software | Panel de administración | Gestión de usuarios, publicaciones y moderación de contenido. | React, NestJS | 1 semana | Aldo Espinoza | Incremento 5. |
| Aseguramiento de calidad | Pruebas unitarias y end-to-end | Pruebas de backend (Jest), frontend (Vitest) y validación manual del flujo completo. | Jest, Vitest | 2 semanas | Todo el equipo | Incremento 5. |
| Documentación / Despliegue | Despliegue final y documentación | Despliegue en Vercel/Render, documentación técnica y preparación de la demostración final. | Vercel, Render, Supabase | 1 semana | Todo el equipo | Cierre del proyecto. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° de semana | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Definición y fundamentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelo de datos (E-R) y migraciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diagramas 4+1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mockups de interfaz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Config. base (auth, front/back/worker) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Informe Fase 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRUD publicaciones de vehículos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Carga de imágenes y catálogo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pipeline COLMAP (poses) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrenamiento Gaussian Splatting |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Orquestación de jobs backend-worker |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Informe de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Visor 3D interactivo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Favoritos, mensajería y notif. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Panel de administración |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas unitarias y e2e |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Despliegue final y documentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Entrega Informe Final y demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Nota: Fase 1 (semanas 1-5) — Definición del proyecto. Fase 2 (semanas 6-12) — Desarrollo e informe de avance, incluyendo el pipeline de reconstrucción 3D. Fase 3 (semanas 13-18) — Cierre, pruebas, despliegue e informe final.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.